廊坊市香河县财政支出项目

绩效评价报告

主管部门  香河县人民法院

项目单位  香河县人民法院

项目名称  数字法庭语音系统

评价机构  香河县财政局

中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司

香河县财政局

二〇二〇年十二月

香河县人民法院

数字法庭语音系统绩效评价结论

为贯彻落实《河北省人民法院信息化建设五年发展规划（2016-2020）》，加快“智慧法院”建设，香河县人民法院按照河北省法院的要求开展语音应用系统建设，为法官和干警提供便携化、职能化语音服务，通过购买数字法庭语音系统，实现庭审人员发言的实时语音识别，并将识别结果实时展现在业务系统的管理界面上，以便于书记员同步查看和用词条修正的操作来矫正识别出现错误的内容，具有记录准确度高、高效方便的特点，提高了法院工作人员的办案效率，有效满足庭审要求。

数字法庭语音系统项目综合评价得分81.00分，其中项目决策得分12.00分，项目过程得分19.00分，项目产出得分30.00分，项目效益得分20.00分，绩效级别评定为“良”。

数字法庭语音系统项目绩效评价结论

| 评价内容 | 标准分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15.00 | 12.00 |
| 项目过程 | 25.00 | 19.00 |
| 项目产出 | 30.00 | 30.00 |
| 项目效益 | 30.00 | 20.00 |
| 综合得分 | 100.00 | 81.00 |
| 绩效级别评价 | 良 |

目  录

一、项目概述	1

（一）项目概况	1

（二）项目资金情况	2

（三）绩效目标	2

二、评价工作简述	2

（一）基本情况	2

（二）评价组织实施	4

三、绩效评价分析	4

（一）项目决策评价分析	4

（二）项目过程评价分析	6

（三）项目产出评价分析	7

（四）项目效益评价分析	8

四、评价结论	8

五、问题	9

六、建议	9

七、附件	10

香河县人民法院

数字法庭语音系统绩效评价报告

为进一步提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，廊坊市香河县财政局（以下简称“县财政局”）成立项目绩效评价工作组（以下简称“评价工作组”），对香河县人民法院数字法庭语音系统的绩效情况实施评价，形成绩效评价报告。

# 一、项目概述

## （一）项目概况

根据《河北省人民法院信息化建设五年发展规划（2016-2020）》，为加快“智慧法院”建设，为广大法官和干警提供便携化、智能化的语音服务，省法院决定开展语音应用系统建设，与科大讯飞股份有限公司签署战略合作协议，并在省法院部署了科大讯飞的语音应用系统，系统经过使用，各项预期指标达到预期效果。经省法院研究，决定在全省各法院开展语音应用系统建设，香河县人民法院收到通知后，于2019年3月进行项目立项审批，6月完成公开招标及政府采购。数字法庭语音系统具有记录准确度高、高效方便的特点，它将语音转化为文本，针对不同类型案件和不同地域口音进行机器自我学习，实现庭审过程中法言法语的识别，法庭调查、法庭辩论等环节庭审流畅度有所提升，改善传统庭审笔录记录不完整、书记员工作量大等问题，减轻庭审记录的工作强度，提高法院工作人员的办案效率。该项目为跨年项目，总金额为317.15万元，由财政资金全额保障，2019年支付合同价款的95%，金额为301.2925万元，2020年支付剩余5%的质保金，金额为15.8575万元。

## （二）项目资金情况

数字法庭语音系统项目申请预算总金额为317.15万元，全部由财政资金进行保障。根据合同规定，项目验收合格后支付95%的合同价，剩余5%的质保金，一年后无质量问题予以支付。2019年申请资金301.2925万元，该项目为追加项目，资金于2019年10月拨付到位，实际批复资金301.2925万元，资金全额支出；2020年申请资金15.8575万元，实际批复资金15.8575万元，资金全额支出，项目预算执行率为100%。

## （三）绩效目标

# 该项目预期总目标：通过2019年项目的开展，对已完成新增数字法庭语音系统一套进行资金的支付，实现结案率的提高，提高庭审质量和效率、提升四防供给能力提供了有力的保障。

# 二、评价工作简述

## （一）基本情况

1.评价目的

通过本次绩效评价，分析数字法庭语音系统项目的经济性、效率性和效果性，发现项目决策、项目管理和项目绩效中存在的问题，为主管部门改进工作提供决策建议和依据，促进项目实施单位树立以结果为导向的绩效管理理念，提高科学决策水平，规范项目管理，保证项目资金使用的规范性、安全性。

2.评价依据

（1）中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

（2）中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）

（3）中共廊坊市委廊坊市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（廊发〔2019〕23号）

（4）相关行业政策、行业标准及专业技术规范

（5）香河县人民法院提供的绩效目标申报表、绩效自评报告以及其他相关资料

（6）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

3.评价原则及方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采取统计分析、因素分析、成本控制、专家评价等方法，通过分析项目决策、管理、绩效等资料和数据，梳理项目问题，分析成因，找出症结，并提出建设性意见以利于持续改进。

4.指标体系与评分标准

评价工作组根据廊坊市财政支出项目绩效评价体系样表，结合项目特点，编制形成数字法庭语音系统项目绩效评价指标体系。

## （二）评价组织实施

1.前期准备情况

评价工作组于评价前期进行了绩效评价工作的内部研讨及培训，制定评价实施方案，并与县财政局、项目单位建立了沟通协调工作机制。

2.项目资料审核

收集和整理项目相关资料，初步了解项目特点和预期目标，对项目完成情况和资金使用等内容进行资料审核。

3.撰写绩效评价报告

评价工作组根据资料审核结果，完成绩效评价报告初稿的撰写工作，并与县财政局及项目单位沟通后，形成最终评价报告。

# 三、绩效评价分析

## （一）项目决策评价分析

1.项目立项

根据河北省高级人民法院冀法明传〔2017〕528号关于开展语音应用系统建设的通知、河北省廊坊市中级人民法院廊中法明传〔2017〕297号关于转发省法院《关于开展语音应用系统建设的通知》的通知及《人民法院信息化建设五年发展规划（2016-2020）》要求，为加快“智慧法院”建设，为法官和干警提供便携化、职能化语音服务，省法院决定开展语音应用系统建设。香河县人民法院根据通知要求，于2019年3月向县政府申请增加项目，于2019年6月完成项目立项审批并确定供应商，项目立项符合行业发展规划和政策要求，立项依据较充分。

但该项目决策过程的科学合理性不足。一是未针对项目申报召开内部决策会议，仅将数字法庭语音系统建设事项作为党组会的一个议题进行简单商讨，未明确该系统的建设内容、覆盖范围以及预期效果，初始动议记录粗糙，集体决策流程不规范。二是针对省里要求执行的政策，香河县人民法院未对县里庭审诉讼案件发生的实际情况开展需求分析，未针对各乡镇法庭关于语音识别系统的需求现状开展社会调研，项目申报缺少前期的决策论证。

2.绩效目标

项目总体绩效目标明确了工作任务，并将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但部分绩效指标设置明确性、合理性不足，如数量指标“新增数字法庭语音系统1套”，指标值设置有误，新增的数字法庭语音系统实际为6套；质量指标设置不准确，“按照合同约定的资金比例进行支付”不属于质量指标，应将“设备验收合格率”、“系统建设标准”作为质量指标；社会效益指标量化程度不足，未明确庭审发言记录准确率，缺乏可衡量性。

3.资金投入

该项目为跨年项目，2019年项目投入资金为301.2925万元，2020年项目投入资金为15.8575万元，项目总投入为317.15万元，全部由财政资金保障。2019年申请资金301.2925万元，该项目为年中追加项目，财政于2019年10月15日下达资金，实际批复金额为301.2925万元。

项目预算编制的科学性、规范性不足。一是作为采购中标单位的河北天元亨达智能公司未明确数字法庭语音系统购置的预算测算依据，各个设备的取费标准不明晰，预算编制未经过科学论证；二是缺少预算批复的相关文件，项目过程监管较差。
（二）项目过程评价分析

1.组织实施

为进一步贯彻落实《河北省人民法院信息化建设五年发展规划（2016-2020），根据香法发〔2019〕10号《香河县人民法院关于申请数字法庭语音系统的请示》中的相关要求，香河县人民法院为该项目的组织主体，在项目实施过程中和中标单位成立联合项目组，法院指定一名项目负责人协调各部门的配合工作，中标单位成立专门的项目组，负责该项目的进度、质量、成本等管理工作，确保各部门和个人职责明确，有效开展工作。

项目组织机构较为健全，但是项目组织过程中，仍存在以下问题：

项目编制了年度实施方案，明确了建设内容、组织流程以及职责分工，但未能制定管控措施，缺少项目对应的管理制度、项目实施风险分析及应对措施；数字法庭语音系统建设的质量要求及标准不明晰，未见中标单位对设备安装调试工作采取质量检查等相关控制措施；香河县人民法院在该项目实施过程中监督管理略显不足，未针对中标单位的具体工作内容、工作进度及工作质量进行及时的监督检查与反馈。

2.资金管理

香河县人民法院的财务管理制度较为健全，严格按照县财政及上级部门的相关政策要求管理资金，并制订了单位财务管理、办公物资采购管理、固定资产管理等多项财务规章制度。项目资金的开支需要各庭室、各部门的严格把控、层层审批，确保专款专用，资金规范、安全运行。但在资金使用及管理方面仍存在一定不足：该项目为年中追加项目，仅有2019年预算资金申请的请示，未见预算批复文件，资金的拨付缺少完整的审批程序和手续；项目未制定相应的专项资金管理办法，资金使用缺乏有效的制度约束与监督管理，资金监管力度不到位。

## （三）项目产出评价分析

1.产出数量

按照合同要求，该项目完成了安平、五百户、安头屯、渠口、蒋辛屯等5个乡镇法庭以及交警大队法庭，共计6个法庭语音系统相关设备的送货、安装、调试及运行工作，该项目按照预期完成了全部工作内容。

2.产出时效

该项目于2019年3月，进行项目立项审批；2019年6月，完成项目招标；2019年7月确定供应商并签订合同；2019年9月完成项目验收，设备质量合格；2019年10月支付合同价款的95%；2019年12月，进行项目工作总结，项目实际执行进度符合预期时间安排。

3.产出质量

该项目于2019年9月完成验收，验收小组成员及采购人签字证明该批设备质量合格，项目完成质量较好。

4.产出成本

通过财政资金投入，确保数字法庭语音系统项目的顺利实施并在规定时间内完成工作任务。在项目成本控制方面，严格遵照香河县人民法院的相关财务制度,确保专款专用，总成本控制在301.2925万元以内。

## （四）项目效益评价分析

1.社会效益

该项目的实施提高了法院工作人员的办案效率，法庭调查、法庭辩论等环节庭审流畅度有所提升，弥补传统庭审笔录记录不完整、书记员工作量大等问题，能有效满足庭审要求，但对于数字法庭语音系统应用产生的实际效果缺少直接的佐证资料，无法有效展示项目实际运行情况，无法佐证项目预期效果，无法明确“个案信息的识别率高达95%、普通案件庭审时间节约20%以上、庭审笔录完整度可达100%”的测算过程及结果，项目的社会效益实现程度一般。

2.可持续影响

通过购置数字法庭语音系统，满足了办案、办公的需求，设备可达到5年以上的使用年限，项目具备较好的可持续影响。

3.服务对象满意度

项目未能开展满意度调查，该项目属于政府购买服务项目，直接利益相关方是5个乡镇法庭以及交警大队法庭，应针对不同服务对象进行全面的满意度调查，其针对本项目实施的满意度或反馈意见将为对工作的持续改进提供直接依据。

# 四、评价结论

经评价工作组针对数字法庭语音系统项目进行的资料审核，数字法庭语音系统项目综合评价得分81.00分，其中项目决策得分12.00分，项目过程得分19.00分，项目产出得分30.00分，项目效益得分20.00分，绩效级别评定为“良”。

# 五、问题

（一）项目绩效目标及绩效指标设置缺乏科学合理性

绩效指标设置明确性、合理性不足，如数量指标“新增数字法庭语音系统1套”，指标值设置有误，新增的数字法庭语音系统实际为6套；质量指标设置不准确，“按照合同约定的资金比例进行支付”不属于质量指标，应将“设备验收合格率”、“系统建设标准”作为质量指标；社会效益指标量化程度不足，未明确庭审发言记录准确率，缺乏可衡量性。

（二）决策管理过程缺乏科学性和规范性，绩效管理意识不足

该项目决策过程的科学合理性不足、立项规范性较差。未针对项目申报召开内部决策会议，仅将数字法庭语音系统建设事项作为党组会的一个议题进行简单商讨，未明确该系统的建设内容、覆盖范围以及预期效果，初始动议记录粗糙，集体决策流程不规范；针对省里要求执行的政策，香河县人民法院未对县里庭审诉讼案件发生的实际情况开展需求分析，未针对各乡镇法庭关于语音识别系统的需求现状开展社会调研，项目申报缺少前期的决策论证。

- 预算编制的科学性、合理性不足，资金监管力度不到位

该项目预算编制的科学性、规范性不足。作为采购中标单位的河北天元亨达智能公司未明确数字法庭语音系统购置的预算测算依据，各个设备的取费标准不明晰，预算编制未经过科学论证；该项目为年中追加项目，仅有2019年预算资金申请的请示，未见预算批复文件，资金的拨付缺少完整的审批程序和手续；项目未制定相应的专项资金管理办法，资金使用缺乏有效的制度约束与监督管理，资金监管力度不到位。

- 项目管理规范性不足，过程监管不全面

项目编制了年度实施方案，明确了建设内容、组织流程以及职责分工，但未能制定管控措施，缺少项目对应的管理制度、项目实施风险分析及应对措施；数字法庭语音系统建设的质量要求及标准不明晰，未见中标单位对设备安装调试工作采取质量检查等相关控制措施；香河县人民法院在该项目实施过程中监督管理略显不足，未针对中标单位的具体工作内容、工作进度及工作质量进行及时的监督检查与反馈。

## （五）未进行服务对象满意度调查

项目未开展满意度调查，该项目属于政府购买服务项目，直接利益相关方是5个乡镇法庭以及交警大队法庭，应针对不同服务对象进行全面的满意度调查，其针对本项目实施的满意度或反馈意见将为对工作的持续改进提供直接依据。

# 六、建议

（一）建议提升绩效目标编制能力，强化绩效目标指导作用

建议进一步提高财政预算资金绩效管理意识，科学合理的设定项目绩效目标，提炼总结项目实施内容、预期目标及能够实现的效果科学合理设定项目绩效目标及绩效指标，提高指标内容及指标值的细化量化程度，使其具备可实现性、可考核性。充分体现绩效指标对目标实现的支撑作用，为财政预算支出绩效管理奠定基础。

（二）建议加强项目前期论证及需求分析，提升决策依据的科学严谨性以及决策结果的合理性

建议香河县人民法院提升决策管理意识，对项目背景以及项目开展的必要性进行充分论述，对项目进行合理的统筹规划，做好项目需求分析及社会调研，明确项目具体工作内容、工作范围、履职人员等，提升决策依据的科学性以及决策结果的合理性。

## （三）建议合理编制预算，加强资金监管力度

建议香河县人民法院细化并清晰呈现预算测算过程，准确选取各类设备费用的测算标准和依据，规范预算编制依据，加强预算审核，增强预算编制与项目实施方案的匹配度，申报预算前进行调查论证，更加准确地进行预算编制，同时制定专项资金管理办法，对资金使用进行有效的制度约束与监督管理，提高资金投入的经济性。

## （四）建议加强项目组织管理，提升绩效管理水平

建议香河县人民法院加强项目精细化管理，健全完善项目管理制度，开展项目实施风险分析，对实施过程的每个环节进行严格把控，保障项目实施的质量和效率，同时在项目实施过程中应委派专门人员对项目实施情况进行监督检查。

## （五）建议加强对服务对象满意度调查的重视程度，及时开展全面的满意度调查

建议针对5个乡镇法庭以及交警大队法庭及时开展满意度调查，建立满意度调查体系，明确调查对象范围，科学设计调查问卷内容，针对不同调查对象有效设问，及时归集反馈信息，并做好满意度的统计分析工作，为后续工作的开展提供材料支撑。

# 七、附件

# Text boxes

参与评价

中介机构